## Slide 1
ATLAS TECH
Atlas Transformation
Readiness OS
Metodología genérica para implementar ERP, BOS, automatización e IA con adopción real, gobierno ejecutivo y operación medible.
Diagnóstico · Blueprint · Build · Adopción
De la implementación técnica
a la transformación operativa
ERP
BOS
DATA
IA
Transformation Readiness OS | ERP · BOS · Automatización empresarial
01

## Slide 2
Lo que rescatamos de implementaciones ERP
Principios probados convertidos en una metodología Atlas, genérica y replicable.
ATLAS TECH
01 La adopción no es capacitación
Es arquitectura de contexto, narrativa, comunicación, rituales y medición de comportamientos.
02 El ERP no es el proyecto
El proyecto real es rediseñar cómo fluye la información, cómo decide el negocio y cómo opera.
03 El riesgo vive en las personas
Resistencia, incertidumbre, pérdida de estatus, capacidad percibida y falta de sponsorship.
04 El éxito se gobierna
Comité, cadence, indicadores, ownership y toma de riesgos desde el día cero.
Tesis Atlas
La implementación debe convertirse en una arquitectura de cambio: negocio + procesos + datos + tecnología + cultura + IA.
El objetivo no es “usar un ERP”; es instalar una operación más visible, más medible y preparada para automatización.
Transformation Readiness OS | ERP · BOS · Automatización empresarial
02

## Slide 3
El patrón que vemos en clientes
La mayoría de iniciativas fallan no por falta de software, sino por falta de sistema de adopción.
ATLAS TECH
01
Visión difusa
02
Procesos fragmentados
03
Datos desconectados
04
Baja adopción
05
ROI incierto
Síntoma visible
Retrasos, retrabajo, resistencia, Excel paralelo y decisiones sin información confiable.
Causa raíz
No existe un puente explícito entre estrategia, operación, tecnología y comportamiento.
Respuesta Atlas
Diseñar el sistema de cambio antes, durante y después del go-live.
Transformation Readiness OS | ERP · BOS · Automatización empresarial
03

## Slide 4
Mapa de transformación integral
Seis dominios que deben avanzar juntos para una transformación sostenible.
ATLAS TECH
01 Estrategia
Endgame, caso de negocio, prioridades y criterios de éxito.
02 Procesos
Value streams, dueños, reglas, controles y experiencia.
03 Datos
Maestros, trazabilidad, dashboards y calidad de información.
04 Tecnología
ERP/BOS, integraciones, permisos, seguridad y escalabilidad.
05 Personas
Sponsors, champions, capacidades, soporte y resistencia.
06 Gobierno
PMO, comité, riesgos, decisiones y cadence ejecutivo.
Resultado: transformación sostenible, no dependencia heroica.
Transformation Readiness OS | ERP · BOS · Automatización empresarial
04

## Slide 5
Del entendimiento a la acción
Una metodología express, modular y replicable para clientes medianos y grandes.
ATLAS TECH
Scan & diagnóstico
2–4 sem
lectura del negocio, procesos, madurez y riesgo
Visibilidad
Diseño del sistema
3–6 sem
arquitectura funcional, roadmap, gobierno y backlog
Trazabilidad
Build & configuración
8–16 sem
módulos, integraciones, datos, permisos y pruebas
Control
Adopción & go-live
4–12 sem
capacitación, soporte, champions y rituals
Adopción
Optimización continua
ongoing
tableros, automatización, IA, mejora y nuevas olas
Inteligencia
Transformation Readiness OS | ERP · BOS · Automatización empresarial
05

## Slide 6
Gobierno de implementación
Estructura mínima para que el proyecto no dependa de improvisación ni de héroes internos.
ATLAS TECH
Comité ejecutivo
Decide prioridades, desbloquea riesgos y valida valor de negocio.
PMO / Program Owner
Cadence, timeline, riesgos, dependencias y avance ejecutivo.
Equipo tecnología
Configuración, integraciones, datos, seguridad y despliegue.
Líderes de proceso
Dueños funcionales, adopción de flujo y criterios de aceptación.
Regla de oro: cada decisión tiene owner, fecha, criterio y evidencia.
Transformation Readiness OS | ERP · BOS · Automatización empresarial
06

## Slide 7
Atlas Readiness Scan
Fase 01 · Diagnóstico ejecutivo y operativo
ATLAS TECH
Un diagnóstico 360° que conecta visión directiva, operación real, tecnología actual, datos críticos y disposición al cambio.
1
Visión
2
Gestión
3
Operación
4
Tecnología
5
Personas
Entregables del scan
Mapa de calor · Áreas foco · Influenciadores · Riesgos · Recomendaciones de ejecución
Transformation Readiness OS | ERP · BOS · Automatización empresarial
07

## Slide 8
Fase 1 · Double Loop Scan
Diagnóstico 360°: lo que el negocio dice que ocurre vs. lo que el sistema muestra que ocurre.
ATLAS TECH
01 Visión ejecutiva
Entrevistas C-level/directores. Caso de negocio, prioridades, decisiones y tensión estratégica.
02 Proceso real
Shadowing, SOPs, pain points, usuarios operativos y dependencias interáreas.
03 Data readiness
Maestros, calidad, ownership, integridad, reportes actuales y gaps.
04 Tecnología actual
Sistemas, APIs, Excel, WhatsApp, permisos, integraciones y deuda técnica.
05 Personas y cambio
Mapa de sponsors, champions, resistencia, comunicación y capacidad.
Entregable central
Mapa de calor + recomendaciones ejecutivas + backlog priorizado.
Transformation Readiness OS | ERP · BOS · Automatización empresarial
08

## Slide 9
Fase 2 · Blueprint de transformación
Conectamos propósito, operación y tecnología en un diseño accionable.
ATLAS TECH
01 Propósito / para qué
Caso económico, valor esperado y narrativa ejecutiva.
02 Creencias / por qué
Principios de operación, criterios de decisión y comportamientos esperados.
03 Indicadores / qué
KPIs de proceso, adopción, datos, servicio y rentabilidad.
04 Sistemas / cómo
Flujos, módulos, integraciones, automatizaciones y gobierno.
Narrativa ejecutiva
Razón de ser, promesa del proyecto, beneficios por audiencia y storylines.
Modelo operativo futuro
Procesos target, owners, reglas, decisiones y rituales.
Plan de riesgos
MOTs, focos de resistencia, mitigación y escalamiento.
Transformation Readiness OS | ERP · BOS · Automatización empresarial
09

## Slide 10
Mapa de riesgos y momentos de verdad
Anticipar la emoción operativa evita que la resistencia se convierta en sabotaje silencioso.
ATLAS TECH
1 Incertidumbre
¿Qué va a cambiar?
Comunicación por audiencia
1
2 Sobrecarga
Trabajo diario + proyecto
Cadence realista y soporte
2
3 Datos débiles
Maestros incompletos, reportes inconsistentes
Data governance y limpieza
3
4 Operación paralela
El usuario sigue usando Excel/WhatsApp
Criterios de salida y controles
4
5 Baja confianza
Promesas previas incumplidas
Quick wins y evidencia visible
5
MOT = Moment of Truth · Punto donde el usuario decide si adopta, resiste o bloquea el cambio.
Transformation Readiness OS | ERP · BOS · Automatización empresarial
10

## Slide 11
Adopción y habilitación
El entrenamiento se diseña por rol, por momento y por nivel de criticidad operativa.
ATLAS TECH
M1 Sensibilización
Propósito, beneficios, urgencia, confianza y primeros cambios.
M2 Capacitación funcional
Uso del sistema por rol, procesos target y casos reales.
M3 Liderazgo del cambio
Sponsors, champions, coaching y conversaciones difíciles.
M4 Mejora continua
KPIs, tableros, incidentes, retroalimentación y optimización.
M5 Consolidación
Refuerzo, reconocimiento, control de adopción y siguiente ola.
Soporte continuo
War room, mesa de ayuda, microlearning, encuestas y coaching.
Transformation Readiness OS | ERP · BOS · Automatización empresarial
11

## Slide 12
Arquitectura de solución Atlas
Del proceso actual al BOS/ERP inteligente: módulos, integraciones, datos e IA operativa.
ATLAS TECH
Experiencia de usuario
Portal · Móvil · Tableros · Flujos aprobatorios
Módulos operativos
CRM · CPQ · Compras · Inventario · Finanzas · RH · Servicio
Core transaccional
ERP/BOS · Reglas de negocio · Roles · Auditoría · Seguridad
Data & Intelligence
ETL · Data mart · KPIs · RAG · Agentes · Predicción
Input
Procesos reales, documentos, Excel, sistemas actuales y decisiones.
Output
Operación medible, automatización, trazabilidad y decisiones con datos.
Estandarizar
procesos
Integrar
sistemas
Gobernar
datos
Automatizar
tareas
Aumentar
decisiones
Transformation Readiness OS | ERP · BOS · Automatización empresarial
12

## Slide 13
Entregables ejecutivos
Materiales que pueden usarse en dirección, operación, tecnología y usuarios finales.
ATLAS TECH
01 Diagnóstico ejecutivo
Hallazgos, riesgos, fricciones, mapas y oportunidades.
02 Blueprint operativo
Procesos target, reglas de negocio, owners y KPIs.
03 Roadmap de transformación
Fases, olas, dependencias, decisiones y presupuesto.
04 Arquitectura funcional
Módulos, integraciones, datos, roles y permisos.
05 Change toolkit
Narrativas, prácticas, mensajes, rituales y champions.
06 Tablero de gobierno
Avance, adopción, riesgos, decisiones y valor capturado.
Todo entregable debe dejar evidencia accionable: qué se decide, qué se construye, quién lo usa y cómo se mide.
Transformation Readiness OS | ERP · BOS · Automatización empresarial
13

## Slide 14
Cronograma visual de trabajo
Actividades en paralelo para reducir riesgo antes de construir y sostener adopción después del go-live.
ATLAS TECH
M1
M2
M3
M4
M5
M6
Diagnóstico
Blueprint
Backlog / alcance
Build / config
Pruebas UAT
Adopción
Go-live
Optimización
Diseño
Datos
Build
Adopción
Go-live
Optimización
Transformation Readiness OS | ERP · BOS · Automatización empresarial
14

## Slide 15
Capacidades Atlas para esta etapa
Consultoría senior + fábrica de software + automatización + IA aplicada.
ATLAS TECH
Estrategia & producto
Diseño de solución, roadmaps, priorización y modelo de valor.
Procesos & operación
SOPs, indicadores, rediseño operativo y mejora continua.
Ingeniería de software
ERP/BOS/POS, APIs, integraciones, multi-tenant y seguridad.
Data & AI
Dashboards, RAG, agentes, automatización y gobierno de datos.
Adopción & enablement
Capacitación, champions, soporte y gestión del cambio.
PMO ejecutivo
Cadence, riesgos, decisiones, avance y valor capturado.
Atlas no vende solo software: diseña el sistema operativo de transformación para que el software genere valor.
Transformation Readiness OS | ERP · BOS · Automatización empresarial
15

## Slide 16
ATLAS TECH
De ERP a empresa inteligente
Atlas acompaña a sus clientes desde el diagnóstico y la arquitectura del negocio hasta la implementación, adopción y evolución continua hacia operaciones componibles, medibles y preparadas para IA.
01 Digitalizar procesos
02 Gobernar la adopción
03 Orquestar datos
04 Preparar IA
Siguiente paso: ejecutar un Transformation Readiness Scan de 2 a 4 semanas.
Transformation Readiness OS | ERP · BOS · Automatización empresarial
16